## Slide 1: Project_9 ML With Spark
P10 in military, 9th project
ML with spark(what is big data framework enveloper than Hadoop)

## Slide 2: 프로젝트 개요
현재 빅데이터, 머신러닝 프레임워크인 spark를 활용하여 모델을 숙달 예측할 수 있도록 함
cloud9이라는 Web ide를 사용하여, 인터넷만 된다면 어디서나 구축이 가능하고, 활용할 수 있다는 가능성 제공
Microsoft Excel을 사용함으로써, raw_data의 최적화 및 가우시안 분포에 따른 데이터 정리
Mllib 패키지의 LinearRegressionModel과 DecisionTree를 활용한 테스트 진행
공공데이터 포털(data.go.kr)를 이용하여 빅데이터를 다루는법 숙달
Google Geocoding API를 사용함으로써, api의 활용법에 대해서 숙달
Scala의 언어 숙달
Pyspark와 Jupyter를 사용하여, 보다 보기 편한 인터페이스 제공
git을 활용한 오픈소스 백업
Python을 활용하여 api json데이터에 대해 크롤링 진행

## Slide 3: 경과
일자 | 경과
17/02/04 | Cloud9_Ubuntu 14.04_x64, Scala, Spark, Maven, sbt등 필요한 모듈 설치
17/02/06 | spark standalone환경에서 master node와 slave node의 실행 방법 숙달
 | Maven으로 테스트 프로젝트 구성 및 jar파일 추출 작업 실시
 | Sbt(Simple/Scala build tool)을 활용하여 테스트 jar파일 추출 작업 실시
17/02/07 | Sparkconf설정 방법에 대하여 확인
 | Cloud9환경의 제약적인 환경(mem:1GB, disk:5GB)에서 worker와 master 동시 구동이 어렵다는 점 인지
17/02/10 | Raw_Data 수집, 16년도 기름값 데이터(16_oil_price.csv) 추출
17/02/11 | Raw_Data 수집, 수도권 지역 지하철 이용자수 관련 데이터 추출(16MM_subway.csv)
17/02/12 | Pyspark on Jupyter 환경에서 plot을 활용한 그래프 그리기 실시

## Slide 4
경과
일자 | 경과
17/02/13 | 1601_oil_data.csv + 1601_subway.csv 작업 완료
 | 엑셀에서 부분합을 사용하기에는 호스트 컴퓨터의 리소스 문제로 불가하다 판단
 | 기상 데이터와 역 위치에 대하여 좌표 크롤링할 수 있는 방법에 대해 고안 Myposition.com/query=… 페이지에서 크롤링 할 것으로 확인
17/02/14 | 동적 페이지 크롤링을 위해 chromeDriver를 사용하려 했으나, Cloud9의 정책상 불가
17/02/15 | Phantomjs라는 파싱 도구 발견. 동적인 파싱은 되는듯 했으나, 초기페이지만 가능할뿐, 실제 역이나 내용을 검색한 후의 결과는 나오지 않음 불가
17/02/16 | List_subway, List_weather 파일 생성(각 raw_Data에서 중복을 제거한 실제 목록 추출)
17/02/17 | Google API를 사용하기로 결정.(실제 Myposition의 경우 Google Geocoding API를 사용함) 단, 군내에서 google 서비스에 대해 원활한 진행이 불가한 것으로 판단 추후 진행하기로 한 후 중단

## Slide 5
경과
일자 | 경과
17/02/25 | Google Geocoding API를 사용하여 ajax로 parsing진행시, 비동기 실행으로 인해, 반복된 검색 불가
 | Python에 있는 request모듈을 사용하여 반복문 구현, 정상 작동 확인. Csv 파일로 저장하여 추후 활용할 수 있도록 함(location_subway.csv/location_weather.csv) 파일 작성
 | Weather_price에서 기온이나 풍속에 관련하여 손실데이터가 많음. (prev+next)/2를 활용하여 빈 공란 채우기
 | Csv파일의 특성상 ,로 구분을 하기 때문에 Excel에서 실제 인원 수 데이터 상에 ,를 제거하도록 함
 | 1차 통합데이터(merge.csv) 구성 완료
17/02/26 | Weathers data에 loss data 확인 및 해당 관련부분 전체 삭제후 다시 구성 (마포 지점에 해당하는 데이터에 손실데이터가 몰려있었음)
17/02/27 | Master와 worker node를 구분하여 구동 시작, 구동 중 csv파일 변환간에 에러 데이터 확인

## Slide 6
경과
일자 | 경과
17/02/27 | Default로 구성된 모델에 대하여 테스트 완료. 상당한 오차값 발생
17/02/28 | LinearRegressionWithSGD의 경우 StepSize설정이 매우 작도록 설정
 | Plot을 사용하여 그래픽으로 보기 위해 Pyspark로 이전하여, 재구성 실시
17/03/01 | DecisionTree, LinearRegressionWithSGD 모델 테스트(MSE, RMSLE)
 | 날짜(Date)열 제거 및 raw_Data간의 정규화 작업 실시
17/03/03 | Spark.ml에 담겨있는 패키지 확인(RDD => DataFrame)
 | 머신 이동후 테스트시 spark-shell(scala)보다 pyspark에서 구동이 빠른것을 확인
17/03/04 | 중간 정리
17/03/05 | Ml에 대해서 머신러닝 시작

## Slide 7
경과
일자 | 경과
17/02/25 | Google Geocoding API를 사용하여 ajax로 parsing진행시, 비동기 실행으로 인해, 반복된 검색 불가
 | Python에 있는 request모듈을 사용하여 반복문 구현, 정상 작동 확인. Csv 파일로 저장하여 추후 활용할 수 있도록 함(location_subway.csv/location_weather.csv) 파일 작성
 | Weather_price에서 기온이나 풍속에 관련하여 손실데이터가 많음. (prev+next)/2를 활용하여 빈 공란 채우기
 | Csv파일의 특성상 ,로 구분을 하기 때문에 Excel에서 실제 인원 수 데이터 상에 ,를 제거하도록 함
 | 1차 통합데이터(merge.csv) 구성 완료
17/02/26 | Weathers data에 loss data 확인 및 해당 관련부분 전체 삭제후 다시 구성 (마포 지점에 해당하는 데이터에 손실데이터가 몰려있었음)
17/02/27 | Master와 worker node를 구분하여 구동 시작, 구동 중 csv파일 변환간에 에러 데이터 확인